QA Automatizador · Semana 3 · Entregable

Plan de pruebas v1

Proyecto: PrestaShop 9.2.0 (demo.prestashop.com) · carrito y flujo de compra

Resumen. Dice qué se prueba en la demo de PrestaShop y qué no, cómo, con qué entorno, quién, cuándo y cuándo se da por terminado. Se basa en el Documento de Alcance de Calidad (QA-ALC-001, v1.1). Lo que todavía no se sabe queda como «por completar».

# 1. Identificación

| Proyecto | PrestaShop 9.2.0, demo oficial (front office y back office) |
| --- | --- |
| Autor | Dante Tárraga |
| Versión y fecha | v1 · 19 de octubre de 2026 |
| Documento base | Documento de Alcance de Calidad — PrestaShop (QA-ALC-001, v1.1) |
| Archivo | docs/Plan de pruebas v1 — PrestaShop.docx (en el repositorio proyecto_final_Dante_Tarraga) |

# 2. Objetivo y alcance

Objetivo: verificar que un cliente pueda crear una cuenta o iniciar sesión, encontrar un producto, agregarlo al carrito y completar la compra sin errores y con totales correctos; que el flujo de compra sea usable con teclado y lector de pantalla; y que un empleado pueda ver ese pedido en el back office.

| Alcance | Elemento | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Dentro | M01 Log in y Sign up: crear cuenta, entrar y salir, validación de campos | Sin cuenta el cliente no compra con ella. Prioridad alta. |
| Dentro | M02 Catalog: búsqueda, categorías, filtros y variantes (talla y color) | Si el cliente no encuentra el producto, no compra. Prioridad alta. |
| Dentro | M04 My Cart: agregar, quitar, cambiar cantidades y cálculo del total | Un total incorrecto cobra mal al cliente. Prioridad alta. |
| Dentro | M05 Check Out: datos personales, dirección, transportista, pago y confirmación | Si falla, la tienda no vende. Prioridad alta. |
| Dentro | M03 Back Office: ver el pedido y cambiar su estado | La tienda debe procesar lo que vende. Prioridad media: se cubre después de los módulos de prioridad alta. |
| Dentro | Accesibilidad básica del flujo de compra | Cinco pruebas rápidas sobre la ficha del producto, el carrito y el checkout. |
| Fuera | Rendimiento y carga | Se ven en el Módulo 4 del curso. |
| Fuera | Seguridad avanzada | Se ve en el Módulo 4 del curso. |
| Fuera | Automatización | Empieza en el Módulo 2; en el Módulo 1 todo es manual. |
| Fuera | Otros navegadores y móviles | Solo se prueba en Chrome de escritorio. |
| Fuera | Cobro real | La demo usa métodos de pago de demostración; se prueba hasta la confirmación del pedido. |
| Fuera | Configuración avanzada del back office (módulos, temas, idiomas, monedas) | No forma parte del flujo de compra. |

Los requisitos se infirieron de la pantalla (por ejemplo, stock 300 y compra mínima 1 en la ficha del producto) porque la demo no publica un documento de requisitos. Ver la Matriz de trazabilidad v1.

# 3. Enfoque

| Tipo de prueba | Cómo se realiza |
| --- | --- |
| Casos manuales | Diseñados con partición de equivalencia y valores límite. Hechos para M04 (12 casos en Casos de prueba manuales v1); M01, M02 y M05 por completar. |
| Tablas de decisión | Para reglas que combinan varias condiciones (por ejemplo, checkout como invitado o con cuenta). Por completar en docs/tabla-decision-v1. |
| Exploratoria | Sesiones con charter, notas etiquetadas (D, P, I, O) y balance de tiempo, de 60 a 90 minutos. La primera es docs/sesion-exploratoria-1.md, sobre el registro de cuenta (M01). |
| Accesibilidad | Cinco pruebas rápidas: teclado, contraste, texto alternativo, formularios y nombres de enlaces y botones. Lighthouse solo como apoyo: dio 100 en el checkout y la revisión manual encontró 3 hallazgos. |
| Regresión | Repetir los casos que fallaron (CP-02 a CP-04 y CP-08 a CP-12) cuando se corrija un defecto. |
| Herramientas | Chrome 155 con DevTools (red, árbol de accesibilidad, estilos calculados) y Lighthouse; Jira (plan Free) para casos y defectos; Git y GitHub con rama y pull request. |

# 4. Criterios de entrada y de salida

Cada criterio se responde con sí o no. La última columna muestra el estado al 19 de octubre de 2026.

| Criterio | Condición verificable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Entrada | La demo responde y se puede crear una cuenta o iniciar sesión. | Sí |
| Entrada | Los datos base están definidos (Hummingbird printed t-shirt, S, blanco, €22.94). | Sí |
| Entrada | El repositorio y el tablero de Jira (proyecto PS) están creados. | Sí |
| Salida | Los módulos de prioridad alta (M01, M02, M04 y M05) tienen casos diseñados y ejecutados. | No: solo M04 tiene casos; M05 se probó en accesibilidad. |
| Salida | La matriz de trazabilidad no tiene requisitos sin casos. | No: R4, R6 y R7 sin casos. |
| Salida | Hay al menos 5 defectos documentados con pasos, esperado, obtenido, severidad y evidencia. | Sí: 5 en el Reporte de defectos v1. |
| Salida | Se hizo al menos una sesión exploratoria con notas. | Por completar. |
| Salida | No quedan defectos de severidad crítica sin documentar. | Sí: el más grave (DEF-02) es de severidad alta. |

# 5. Entorno y datos de prueba

| Entorno | Demo pública demo.prestashop.com. Cada visita crea una instancia temporal; se anota su URL (por ejemplo, miniature-railway o stormy-flock). |
| --- | --- |
| Navegador | Google Chrome 155 de escritorio (1440 × 900), el mismo durante todo el módulo. |
| Cliente | Cuenta propia creada al inicio de cada sesión, porque la instancia es temporal. |
| Visitante | Sin cuenta: navegar y comprar como invitado. |
| Administrador | demoen@prestashop.com (SuperAdmin); la demo inicia sesión sola en el back office. Las contraseñas no se copian en el repositorio. |
| Producto base | Hummingbird printed t-shirt, talla S, color blanco (€22.94; stock 300; compra mínima 1). |
| Valores de cantidad | 0, 1, 2, 299, 300, 301, -1, 1.5, abc, vacío y 007. |
| Evidencias | Capturas en docs/evidencias/ y adjuntas al defecto en Jira. |

# 6. Roles y cronograma

| Actividad | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Documento de alcance y repositorio | Dante Tárraga | 30-sep al 05-oct-2026 (hecho) |
| Casos manuales v1 (M04) y registro en Jira | Dante Tárraga | 09-oct-2026 (hecho) |
| Pruebas de accesibilidad y usabilidad v1 | Dante Tárraga | 14-oct-2026 (hecho) |
| Sesión exploratoria 1 (M01) | Dante Tárraga | Por completar |
| Plan de pruebas, matriz de trazabilidad y reporte de defectos | Dante Tárraga | 19-oct-2026 |
| Casos de M01, M02 y M05 | Dante Tárraga | Por completar |
| Revisión del plan | Instructor (líder de QA) y pares | Por completar |

# 7. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Cada visita crea una instancia nueva y los datos se pierden (ya pasó: tres instancias distintas y una respondió 502). | Anotar la URL de la instancia, crear los datos al inicio de cada sesión y guardar capturas como evidencia. |
| El sitio está lento o no disponible. | Registrar la hora, reintentar más tarde y avanzar con documentación mientras tanto. |
| Un comportamiento parece defecto pero es una decisión de diseño (por ejemplo, el «−» que elimina el producto con 1 unidad). | Revisar la documentación de PrestaShop y marcarlo «por confirmar» antes de reportarlo. |
| No alcanza el tiempo para todos los módulos. | Priorizar M04 y M05, luego M01 y M02, y declarar M03 como no cubierto. |
| Lighthouse da un puntaje alto aunque haya problemas. | Aplicar siempre las cinco pruebas rápidas manuales; no reportar solo con la herramienta. |
| Un defecto no se reproduce en otra instancia. | Anotar pasos y valores exactos; si no se reproduce, registrarlo como «No reproducible» con lo intentado. |

# 8. Entregables

- Documento de Alcance de Calidad — PrestaShop (QA-ALC-001).

- Casos de prueba manuales v1 — PrestaShop (y docs/casos-manuales-v1.md).

- Pruebas de accesibilidad y usabilidad v1 (docs/accesibilidad-usabilidad-v1.md).

- Plan de pruebas v1 — PrestaShop (este documento).

- Matriz de trazabilidad v1 — PrestaShop.

- Reporte de defectos v1 — PrestaShop.

- Notas de las sesiones exploratorias (docs/sesion-exploratoria-1.md).

- Tabla de decisión v1: por completar.

# Lista de verificación antes de entregar

- Alcance con 6 elementos dentro y 6 fuera, cada uno con su motivo (mínimo 3 y 2).

- Criterios de entrada y de salida que se responden con sí o no.

- 6 riesgos, cada uno con su mitigación (mínimo 3).

- Lo que no se sabe aparece como «por completar», no inventado.

- Archivo en el repositorio mediante rama y pull request.