# Documento de Alcance de Calidad — Apparel Express

Oct 7, 2026

Este documento define qué se prueba en Apparel Express, con qué criterio y con qué límites. Sigue el formato del documento modelo de Toolshop.

## Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | QA-ALC-001 |
| Proyecto | Apparel Express |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 07-oct-2026 |
| Autor | Miguel Angel Nuñez Lozano |
| Revisor |  |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Uso académico |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 07-oct-2026 | Estudiante | Borrador inicial del alcance |
| 1.0 | 07-oct-2026 | Estudiante | Versión emitida para revisión |

## 1. Propósito y objetivo de calidad

Este documento delimita qué se va a probar en Apparel Express, qué queda fuera y con qué criterios se considera terminado el trabajo de pruebas. Sirve de base para el plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los reportes de defectos del Módulo 1.

Objetivo de calidad: verificar que un cliente pueda crear una cuenta o iniciar sesión, encontrar un producto en el catálogo, agregarlo a su carrito y completar la compra sin errores, y que un administrador pueda mantener al día los productos y los pedidos.

El objetivo se redacta desde el punto de vista del usuario: responde "qué debe poder hacer el usuario con confianza", no "qué funciones existen".

## 2. Sistema bajo prueba

Apparel Express es una tienda en línea de demostración desarrollada en React que usa Fake Store API como backend. Para esta práctica se amplió con autenticación, roles de usuario, checkout con pago simulado, panel de administración y usuarios de prueba con defectos intencionales.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | Apparel Express |
| URL de la aplicación | https://ecommerce-react-tailwind-seven.vercel.app |
| Versión observada | 1.0 (07-oct-2026) |
| Tecnología | React 18, Vite 5, Tailwind CSS 3, React Router 6 y Zustand; desplegada en Vercel; backend Fake Store API |
| Roles de usuario | Invitado: navega por el catálogo y usa el carrito. Cliente: además compra y consulta sus pedidos. Administrador: gestiona productos, pedidos y usuarios. |
| Documentación de la API | https://fakestoreapi.com/docs |
| Repositorio del proyecto | https://github.com/dantetarraga/ecommerce-react-tailwind |

El estudiante debe confirmar en su propia exploración cualquier dato que use para decidir el alcance.

## 3. Alcance de las pruebas

Se priorizan los módulos por el daño que causaría un fallo al negocio: si falla el Check Out, la tienda no vende; si falla el Blog, el cliente pierde contenido informativo pero puede comprar.

Dentro del alcance

| Código | Módulo | Qué se verifica | Prioridad | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Log in y Sign up | Crear cuenta, entrar y salir; validación de campos y mensajes de error | Alta | El cliente no puede acceder a su cuenta ni comprar con ella |
| M02 | Catalog | Listado y detalle de productos; otras funciones (búsqueda, filtros) | Alta | El cliente no encuentra lo que quiere comprar |
| M03 | Blog | Visualización de entradas y navegación | Baja | Se pierde contenido informativo, sin afectar la compra |
| M04 | My Cart | Agregar, quitar y cambiar cantidades; cálculo del total | Alta | Totales incorrectos o carrito que pierde productos |
| M05 | Check Out | Datos del cliente, envío, pago y confirmación del pedido | Alta | La tienda no puede cobrar o cobra mal |

Fuera del alcance

- Pruebas de carga y de rendimiento (Módulo 4 del curso).

- Pruebas de seguridad avanzadas (Módulo 4 del curso).

- Automatización de pruebas (desde el Módulo 2): en el Módulo 1 todo es manual.

- Compatibilidad en múltiples navegadores y dispositivos móviles: se prueba solo en un navegador de escritorio.

- Revisión profunda de accesibilidad: se identifican solo 2 o 3 problemas básicos.

- Panel de administración de la tienda y gestión interna: el sitio no ofrece roles de usuario y se prueba solo la parte pública.

- Código fuente, base de datos e infraestructura: se prueba desde la interfaz, sin acceso interno.

Declarar lo que queda fuera es tan importante como lo que entra: evita que alguien asuma que "no se encontró ningún defecto" significa "se probó todo".

## 4. Tipos y niveles de prueba aplicables

Sauce-Demo se prueba desde la interfaz, sin acceso al código, así que los niveles aplicables son integración, sistema y aceptación; el nivel unitario queda fuera.

| Tipo de prueba | Nivel | Módulos | Cómo se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Sistema | M01 a M05 | Casos manuales diseñados con partición de equivalencia y valores límite |
| Funcional | Integración | M02, M04, M05 | Verificar que catálogo, carrito y Check Out se transmiten la información correctamente |
| Funcional | Aceptación | M01, M04, M05 | Recorrer la compra completa como lo haría un cliente real |
| Exploratoria | Sistema | M02 a M05 | Sesiones estructuradas de 60 a 90 minutos con una meta definida |
| Usabilidad y accesibilidad (básica) | Sistema | M01 a M05 | Identificar 2 o 3 problemas básicos visibles |
| Regresión | Sistema | M04, M05 | Repetir los casos críticos cuando se reporta y corrige un defecto |

Cada fila usa la clasificación vista en la sesión 1: el tipo dice qué se verifica y el nivel dice qué tan aislado o completo es lo que se prueba.

## 5. Entorno, herramientas y datos de prueba

Todo el trabajo del Módulo 1 corre en el sitio público de Sauce-Demo, con herramientas gratuitas.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Ambiente de pruebas | Sitio público de Sauce-Demo (sauce-demo.myshopify.com) |
| Navegador | Un navegador de escritorio actualizado, el mismo durante todo el módulo |
| Control de versiones | Git y un repositorio propio en GitHub |
| Gestión de tareas | Tablero Kanban en GitHub Projects o Trello |
| Gestión de casos y defectos | Jira o TestRail (se introduce en la sesión 6) |
| Evidencias | Capturas y grabaciones guardadas en la carpeta evidencias/ del repositorio |

Datos de prueba

| Rol | Cuenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cliente | miguel_161198@hotmail.com | Flujos de compra y cuenta |
| Administrador (asumido) | - | Solo si se confirma que existe acceso administrativo |

Las contraseñas no se copian en este documento: un documento real tampoco las guarda, se referencian y se guardan en un gestor aparte.

Cuando el sitio esté lento o no responda, se registra en el reporte y se espera, porque es un servicio que no controla el estudiante.

## 6. Criterios de entrada y de salida

Los criterios dicen cuándo se puede empezar a probar y cuándo se puede dar por terminado el trabajo; sin ellos, "terminamos" es una opinión.

Criterios de entrada (para empezar a ejecutar casos)

- Este documento de alcance está emitido y revisado.

- Sauce-Demo responde y el estudiante puede crear una cuenta o iniciar sesión.

- El repositorio y el tablero de tareas están creados.

- Existe una lista de requisitos o funcionalidades que se van a cubrir.

Criterios de salida (para cerrar el Módulo 1)

- El 100 % de los módulos de prioridad alta (M01, M02, M04, M05) tiene casos de prueba diseñados y ejecutados.

- Cada requisito está vinculado a al menos un caso en la matriz de trazabilidad.

- Se documentaron al menos 5 defectos con pasos para reproducir, resultado esperado, resultado obtenido, severidad y evidencia.

- Se ejecutó al menos una sesión de testing exploratorio y se registraron sus hallazgos.

- No quedan defectos de severidad crítica sin documentar.

## 7. Riesgos y supuestos

Riesgos del trabajo de pruebas

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | El sitio está lento o no disponible durante una sesión | Media | Medio | Registrar la hora, reintentar más tarde y avanzar con documentación mientras tanto |
| R02 | El sitio de demostración cambia (productos, precios o funciones) sin aviso | Media | Medio | Anotar la fecha de cada ejecución y guardar capturas como evidencia |
| R03 | Un comportamiento que parece defecto es una decisión de diseño de la plantilla | Media | Bajo | Revisar la documentación disponible antes de reportar |
| R04 | No alcanza el tiempo para cubrir todos los módulos | Media | Alto | Cubrir primero los módulos de prioridad alta y declarar lo no cubierto |
| R05 | Los casos quedan sin vincular a un requisito | Media | Alto | Construir la matriz de trazabilidad mientras se diseñan los casos, no al final |
| R06 | El flujo de pago de Check Out no se puede completar por ser un sitio de demostración | Por confirmar | Alto | Confirmar en la exploración hasta dónde llega el flujo y declarar lo no probado |

Supuestos

- Sauce-Demo se mantiene disponible y con las funciones descritas durante el módulo.

- Se prueba solo desde la interfaz web, en un navegador de escritorio.

- El estudiante trabaja de forma individual y es responsable de todos sus artefactos.

- Aunque el sitio no tiene roles de usuario, para este documento se asume el rol Administrador.

## 8. Roles y responsabilidades

En el curso una persona cumple varios roles; en una empresa se reparten entre un equipo, y el documento los nombra para que se sepa quién decide qué.

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| QA (autor) | Estudiante | Redactar este documento, diseñar y ejecutar casos, reportar defectos y mantener el repositorio |
| Líder de QA (revisor) | Instructor | Revisar el alcance, validar criterios y dar retroalimentación |
| Compañeros de curso | Pares | Revisión entre pares del documento de casos y de los reportes de defectos |

## 9. Entregables y cronograma del Módulo 1

El Módulo 1 se construye con un entregable por semana, y cada uno suma al plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los 5 defectos que se entregan al final.

| Semana | Fechas | Entregable | Cubre de este documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-sep al 05-oct-2026 | Repositorio inicial del proyecto en Git, con README y documento de alcance de calidad | Este documento y la estructura del repositorio |
| 2 | 07-oct al 12-oct-2026 | Documento de casos de prueba manuales v1, con los flujos críticos mapeados | Módulos de prioridad alta (M01, M02, M04, M05) |
| 3 | 14-oct al 19-oct-2026 | Plan de pruebas, matriz de trazabilidad y reporte de al menos 5 defectos documentados | Criterios de salida de la sección 6 |

El alcance se revisa al cierre de cada semana: si cambia, se emite una nueva versión del documento y se anota en el historial de versiones.

## 10. Referencias

- Sauce-Demo: aplicación bajo prueba.

- Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual): objetivos y entregables del Módulo 1.