# Documento de Alcance de Calidad — PrestaShop

Oct 21, 2026 · versión 1.2

Este documento define qué se prueba en la demo de PrestaShop, con qué criterio y con qué límites. Sigue el formato del documento modelo de Toolshop.

## Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | QA-ALC-001 |
| Proyecto | PrestaShop |
| Versión | 1.2 |
| Fecha de emisión | 07-oct-2026 |
| Última actualización | 21-oct-2026 |
| Autor | Dante Tárraga |
| Revisor | Instructor del curso |
| Estado | Actualizado con los resultados de la semana 3 |
| Clasificación | Uso académico |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 07-oct-2026 | Dante Tárraga | Borrador inicial del alcance |
| 1.0 | 07-oct-2026 | Dante Tárraga | Versión emitida para revisión |
| 1.1 | 14-oct-2026 | Dante Tárraga | Resultados de la semana 2: entorno real (Chrome 155, Jira), producto base de prueba, riesgo de accesibilidad automática, estado de avance y referencias |
| 1.2 | 21-oct-2026 | Dante Tárraga | Resultados de la semana 3: plan, matriz, tabla de decisión, sesión exploratoria, casos del catálogo y del checkout, y 8 defectos |

## 1. Propósito y objetivo de calidad

Este documento delimita qué se va a probar en PrestaShop, qué queda fuera y con qué criterios se considera terminado el trabajo de pruebas. Sirve de base para el plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los reportes de defectos del Módulo 1.

Objetivo de calidad: verificar que un cliente pueda crear una cuenta o iniciar sesión, encontrar un producto en el catálogo, agregarlo a su carrito y completar la compra sin errores, y que un empleado pueda ver y gestionar ese pedido desde el back office.

El objetivo se redacta desde el punto de vista del usuario: responde "qué debe poder hacer el usuario con confianza", no "qué funciones existen".

## 2. Sistema bajo prueba

PrestaShop es una plataforma de comercio electrónico de código abierto. Su demo oficial ofrece una tienda de ejemplo ("my store") con front office para clientes y back office para empleados; cada visita crea una instancia temporal con datos de ejemplo.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | PrestaShop (demo oficial) |
| URL de la aplicación | https://demo.prestashop.com |
| Versión observada | PrestaShop 9.2.0, con el tema Hummingbird en el front office (confirmada el 07, 09 y 14-oct-2026) |
| Tecnología | PHP con Symfony y base de datos MySQL; software de código abierto. Tienda con precios en EUR y más de 30 idiomas |
| Roles de usuario | Front office: Visitante (navega y puede comprar como invitado) y Cliente registrado (cuenta, direcciones e historial de pedidos). Back office: empleados con perfiles SuperAdmin, Logistician, Translator y Salesman; la demo entra como SuperAdmin. |
| Documentación de la API | PrestaShop Webservice: https://devdocs.prestashop-project.org/9/webservice/ (no se usa en el Módulo 1) |
| Repositorio del proyecto | https://github.com/PrestaShop/PrestaShop |

El estudiante debe confirmar en su propia exploración cualquier dato que use para decidir el alcance.

## 3. Alcance de las pruebas

Se priorizan los módulos por el daño que causaría un fallo al negocio: si falla el Check Out, la tienda no vende; si falla el back office, la tienda sigue vendiendo pero no puede gestionar sus productos ni procesar los pedidos.

Dentro del alcance

| Código | Módulo | Qué se verifica | Prioridad | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Log in y Sign up | Crear cuenta, entrar y salir; validación de campos, mensajes de error y recuperación de contraseña | Alta | El cliente no puede acceder a su cuenta ni comprar con ella |
| M02 | Catalog | Categorías, listado y detalle de productos; búsqueda, filtros, ordenamiento y variantes (talla y color) | Alta | El cliente no encuentra lo que quiere comprar |
| M03 | Back Office | Gestión de productos y pedidos (ver y cambiar estado) y consulta de clientes | Media | La tienda no puede mantener su catálogo ni procesar los pedidos recibidos |
| M04 | My Cart | Agregar, quitar y cambiar cantidades; cupones de descuento y cálculo del total | Alta | Totales incorrectos o carrito que pierde productos |
| M05 | Check Out | Datos personales, direcciones, transportista, método de pago y confirmación del pedido | Alta | La tienda no puede cobrar o cobra mal |

Fuera del alcance

- Pruebas de carga y de rendimiento (Módulo 4 del curso).

- Pruebas de seguridad avanzadas (Módulo 4 del curso).

- Automatización de pruebas (desde el Módulo 2): en el Módulo 1 todo es manual.

- Compatibilidad en múltiples navegadores y dispositivos móviles: se prueba solo en un navegador de escritorio.

- Revisión profunda de accesibilidad: se identifican solo 2 o 3 problemas básicos.

- Configuración avanzada del back office (módulos, temas, idiomas, monedas y parámetros de la tienda): solo se prueba la gestión de productos, pedidos y clientes.

- Código fuente, base de datos e infraestructura: se prueba desde la interfaz, sin acceso interno.

Declarar lo que queda fuera es tan importante como lo que entra: evita que alguien asuma que "no se encontró ningún defecto" significa "se probó todo".

## 4. Tipos y niveles de prueba aplicables

PrestaShop se prueba desde la interfaz, sin acceso al código, así que los niveles aplicables son integración, sistema y aceptación; el nivel unitario queda fuera.

| Tipo de prueba | Nivel | Módulos | Cómo se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Sistema | M01 a M05 | Casos manuales diseñados con partición de equivalencia y valores límite |
| Funcional | Integración | M02, M04, M05 | Verificar que catálogo, carrito, Check Out y back office se transmiten la información correctamente (un pedido del front office aparece en el back office) |
| Funcional | Aceptación | M01, M04, M05 | Recorrer la compra completa como lo haría un cliente real |
| Exploratoria | Sistema | M02 a M05 | Sesiones estructuradas de 60 a 90 minutos con una meta definida |
| Usabilidad y accesibilidad (básica) | Sistema | M01 a M05 | Identificar 2 o 3 problemas básicos visibles |
| Regresión | Sistema | M04, M05 | Repetir los casos críticos cuando se reporta y corrige un defecto |

Cada fila usa la clasificación vista en la sesión 1: el tipo dice qué se verifica y el nivel dice qué tan aislado o completo es lo que se prueba.

## 5. Entorno, herramientas y datos de prueba

Todo el trabajo del Módulo 1 corre en la demo pública de PrestaShop, con herramientas gratuitas.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Ambiente de pruebas | Demo pública de PrestaShop (demo.prestashop.com): front office y back office |
| Navegador | Google Chrome 155 de escritorio, el mismo durante todo el módulo; DevTools para red, árbol de accesibilidad y Lighthouse |
| Control de versiones | Git y un repositorio propio en GitHub |
| Gestión de tareas | Jira: proyecto PrestaShop QA (clave PS), tablero con PS Sprint 1 (14 al 28-oct-2026): https://dantetarraga.atlassian.net/jira/software/projects/PS/boards/2 |
| Gestión de casos y defectos | Jira (plan Free), con los tipos de incidencia Caso de prueba y Defecto y los estados Por hacer, En curso, Pasó, Falló y Cerrado |
| Evidencias | Capturas guardadas en docs/evidencias/ del repositorio y adjuntas al defecto en Jira |

Datos de prueba

| Rol | Cuenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Cuenta propia creada en la demo | Flujos de cuenta, compra e historial de pedidos |
| Visitante | Sin cuenta | Navegar el catálogo y comprar como invitado |
| Administrador (SuperAdmin) | demoen@prestashop.com | Back office: productos, pedidos y clientes |
| Producto base | Hummingbird printed t-shirt, talla S, color blanco (€22.94; stock 300; compra mínima 1) | Casos del carrito (M04) y flujo de compra |

Las contraseñas no se copian en este documento: un documento real tampoco las guarda. La demo inicia sesión automáticamente en el back office; la cuenta de cliente se crea en cada sesión porque la instancia es temporal.

Cuando el sitio esté lento o no responda, se registra en el reporte y se espera, porque es un servicio que no controla el estudiante.

## 6. Criterios de entrada y de salida

Los criterios dicen cuándo se puede empezar a probar y cuándo se puede dar por terminado el trabajo; sin ellos, "terminamos" es una opinión.

Criterios de entrada (para empezar a ejecutar casos)

- Este documento de alcance está emitido y revisado.

- La demo de PrestaShop responde y el estudiante puede crear una cuenta o iniciar sesión.

- El repositorio y el tablero de tareas están creados.

- Existe una lista de requisitos o funcionalidades que se van a cubrir.

Criterios de salida (para cerrar el Módulo 1)

- El 100 % de los módulos de prioridad alta (M01, M02, M04, M05) tiene casos de prueba diseñados y ejecutados.

- Cada requisito está vinculado a al menos un caso en la matriz de trazabilidad.

- Se documentaron al menos 5 defectos con pasos para reproducir, resultado esperado, resultado obtenido, severidad y evidencia.

- Se ejecutó al menos una sesión de testing exploratorio y se registraron sus hallazgos.

- No quedan defectos de severidad crítica sin documentar.

## 7. Riesgos y supuestos

Riesgos del trabajo de pruebas

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | El sitio está lento o no disponible durante una sesión | Media | Medio | Registrar la hora, reintentar más tarde y avanzar con documentación mientras tanto |
| R02 | Cada visita crea una instancia nueva de la demo y los datos creados (cuentas, carritos, pedidos) se pierden | Media | Medio | Anotar la URL de la instancia, crear los datos al inicio de cada sesión y guardar capturas como evidencia. Se materializó: cada sesión usó una instancia distinta (tasteful-carpenter, miniature-railway, stormy-flock, easy-orange, noxious-line, previous-wrist) y una dejó de responder con 502 al cerrar la pestaña de la demo |
| R03 | Un comportamiento que parece defecto es una decisión de diseño o de la configuración de la demo | Media | Bajo | Revisar la documentación de PrestaShop antes de reportar |
| R04 | No alcanza el tiempo para cubrir todos los módulos | Media | Alto | Cubrir primero los módulos de prioridad alta y declarar lo no cubierto |
| R05 | Los casos quedan sin vincular a un requisito | Media | Alto | Construir la matriz de trazabilidad mientras se diseñan los casos, no al final |
| R06 | El pago de Check Out usa métodos de demostración y no procesa un cobro real | Alta | Medio | Verificar el flujo hasta la confirmación y su registro en el back office; declarar que no se prueba un cobro real |
| R07 | Las herramientas automáticas de accesibilidad dan un puntaje alto aunque haya problemas (Lighthouse dio 100 en el checkout con 3 hallazgos manuales) | Alta | Medio | Aplicar siempre las cinco pruebas rápidas manuales (teclado, contraste, texto alternativo, formularios y nombres) además de la herramienta |

Supuestos

- La demo de PrestaShop se mantiene disponible y con las funciones descritas durante el módulo.

- Se prueba solo desde la interfaz web, en un navegador de escritorio.

- El estudiante trabaja de forma individual y es responsable de todos sus artefactos.

- Los roles de cliente y de empleado están definidos por PrestaShop; el empleado de la demo tiene el perfil SuperAdmin.

## 8. Roles y responsabilidades

En el curso una persona cumple varios roles; en una empresa se reparten entre un equipo, y el documento los nombra para que se sepa quién decide qué.

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| QA (autor) | Dante Tárraga | Redactar este documento, diseñar y ejecutar casos, reportar defectos y mantener el repositorio |
| Líder de QA (revisor) | Instructor | Revisar el alcance, validar criterios y dar retroalimentación |
| Compañeros de curso | Pares | Revisión entre pares del documento de casos y de los reportes de defectos |

## 9. Entregables y cronograma del Módulo 1

El Módulo 1 se construye con un entregable por semana, y cada uno suma al plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los 5 defectos que se entregan al final.

| Semana | Fechas | Entregable | Cubre de este documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-sep al 05-oct-2026 | Repositorio inicial del proyecto en Git, con README y documento de alcance de calidad. Completado | Este documento y la estructura del repositorio |
| 2 | 07-oct al 12-oct-2026 | Documento de casos de prueba manuales v1, con los flujos críticos mapeados. Completado: 12 casos del carrito (M04), 2 defectos, 3 hallazgos de accesibilidad y registro en Jira | Módulos de prioridad alta (M01, M02, M04, M05) |
| 3 | 14-oct al 19-oct-2026 | Plan de pruebas, matriz de trazabilidad y reporte de al menos 5 defectos documentados. Completado: plan, matriz (100 %), tabla de decisión, sesión exploratoria 1, casos del catálogo y del checkout, y 8 defectos en Jira | Criterios de salida de la sección 6 |

El alcance se revisa al cierre de cada semana: si cambia, se emite una nueva versión del documento y se anota en el historial de versiones.

## 10. Estado de avance al 21-oct-2026

Avance respecto de los criterios de salida de la sección 6, al cierre de la semana 3. El detalle está en los documentos de la semana 3 y en Jira.

| Criterio de salida | Estado | Avance |
| --- | --- | --- |
| Casos diseñados y ejecutados en los módulos de prioridad alta | Casi | M04: 12 casos. M02: 18 casos. M05: 9 casos del checkout. M01: tabla de decisión (faltan 3 casos que necesitan contraseña) |
| Requisitos vinculados en la matriz de trazabilidad | Cumplido | 7 de 7 requisitos con casos (100 %) |
| Al menos 5 defectos documentados | Cumplido | 8 defectos: DEF-01 a DEF-05 y A11Y-01 a A11Y-03, todos en Jira |
| Una sesión de testing exploratorio | Cumplido | Sesión exploratoria 1 (21-oct-2026) sobre el registro de cuenta, con 2 defectos |
| Sin defectos críticos sin documentar | Cumplido | Ninguno crítico; los más graves (DEF-02 y A11Y-02) son de severidad alta |

Se confirmó que el carrito no valida bien la cantidad (DEF-02) y que el total se calcula con el precio sin redondear (DEF-01): el riesgo «Totales incorrectos» del módulo M04 se materializó.

En la semana 3 aparecieron 3 defectos más: un error 500 en el registro (DEF-03), un mensaje confuso para fechas futuras (DEF-04) y una búsqueda que muestra productos sin relación (DEF-05).

La compra completa como invitado funcionó: pedido OJJKGSAGV por €31.34 (camiseta €22.94 + envío €8.40).

## 11. Referencias

- PrestaShop Live Demo: aplicación bajo prueba (https://demo.prestashop.com).

- Documentación de PrestaShop 9: guía oficial para desarrolladores (https://devdocs.prestashop-project.org/9/).

- Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual): objetivos y entregables del Módulo 1.

- Tablero de Jira del proyecto PrestaShop QA: casos, defectos y sprint (https://dantetarraga.atlassian.net/jira/software/projects/PS/boards/2).

- Casos de prueba manuales v1 — PrestaShop: casos, defectos y hallazgos de la semana 2 (docs/ del repositorio).

- Documentos de la semana 3: plan de pruebas, matriz, reporte de defectos, tabla de decisión, sesión exploratoria 1, casos del catálogo y casos del checkout (docs/ del repositorio).

- WCAG 2.2 Quick Reference: criterios citados en los hallazgos de accesibilidad (https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/).